PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 - 2025
REVISÃO 2022

---
SUMÁRIO
PLANO ESTRATÉGICO………………………………………………………….. 20
Mapa Estratégico………………………………………………………………….… 21
Objetivos Estratégicos…………………………………………………………… 22
Plano Estratégico………………………………………………………………….… 23 Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)………………………………………………………………….. 28 Planejamento Orçamentário Alinhado à Estratégia………….. 29
INDICADORES…………………………………………………………………………. 30
PROJETOS………………………………………………………………………………. 36
MONITORAMENTO………………………………………………………………… 54
Execução do Plano Estratégico - Monitoramento……………… 55
Apresentação……………………………………………………………………….. 3
Quem Somos………………………………………………………………………… 4
Nosso Negócio…………………………………………………………………….. 5
Complexo Portuário……….……………………………………………………. 6 Porto do Rio de Janeiro………………………………………………………. 7 Porto de Itaguaí……………………………………………………………………. 8 Portos de Niterói e Angra dos Reis……………………………………. 9
ANÁLISE DO AMBIENTE…………………………………………………….. 10 Diagnóstico SWOT………………………………………………………………. 11 Análise do Ambiente - Descrições
e Implicações Estratégicas da SWOT………………………………. 12

---
APRESENTAÇÃO
resultados, atuando de forma eﬁciente e fundamentada no comprometimento aos valores corporativos, calcadas em sólidas diretrizes de sustentabilidade ambiental e direcionadas à excelência de gestão.
Para que o documento tenha aderência à realidade operacional e seja compreendido como norteador das ações das áreas técnicas, foi fundamental a construção coletiva junto aos gestores na proposição do direcionamento estratégico e na análise sobre o ambiente em que a empresa está inserida.
A revisão da análise ambiental, materializada na forma da matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é aderente à previsão legal que trata esse documento, onde estão analisadas as variáveis no horizonte 2023 - 2027 que impactam ou podem impactar o objetivo proposto e os resultados da empresa.
Esse documento é um atendimento à previsão da Lei 13.303/2016, Art. 23 - II, que determina a apresentação da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos.
A PortosRio está inserida em um cenário extremamente desaﬁador e, por este motivo, vem, ao longo dos últimos anos, buscando as melhores e mais modernas ferramentas para uma gestão transparente, moderna e que assegure o crescimento sustentável da empresa.
Desta forma, o Planejamento Estratégico assume um papel importante no direcionamento da PortosRio, garantindo que todos os empregados sigam na mesma direção, percebendo a relevância do seu papel para o sucesso coletivo.
O Planejamento Estratégico da empresa está deﬁnido para o ciclo 2021-2025, se desdobrando em um conjunto de ações alinhadas ao Mapa Estratégico do Ministério da Infraestrutura, para que a Companhia aproveite ao máximo as oportunidades que se apresentam no mercado, maximizando seus

---
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2025	rev. 2022
INDICADORES
PROJETOS
MONITORAMENTO
INTRODUÇÃO
ANÁLISE DO AMBIENTE
PLANO ESTRATÉGICO
QUEM SOMOS
MISSÃO
VISÃO
A PortosRio, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, é uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, controlada pela União que, no exercício da função de Autoridade Portuária no Complexo Portuário do Estado do Rio de Janeiro, abrange os Portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, de Niterói e de Angra dos Reis, tendo por competência fundamental o desenvolvimento da cadeia logística e do transporte marítimo. As atividades desenvolvidas pela empresa impactam na infraestrutura nacional e no desenvolvimento econômico do país e estão
Prover infraestrutura e serviços comuns ao complexo portuário administrado, com excelência, sustentabilidade e segurança, a ﬁm de assegurar a competitividade dos seus portos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico de sua área de inﬂuência.
Ser reconhecida como a autoridade portuária de excelência no que tange à gestão portuária e agregação de valor ao usuário, com sustentabilidade econômico-ﬁnanceira e ambiental.
em conformidade com o Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, e em atendimento à Lei 12.815/13 (Lei dos Portos) e ao Decreto 8.033/13, que a regulamenta.
VALORES
ADAPTABILIDADE às mudanças de cenário, PROATIVIDADE e transparência nas decisões, RESPONSABILIDADE com os resultados, ORIENTAÇÃO ao mercado e aos clientes, ATITUDE ética e desconfortável ao erro, RESPEITO às pessoas e ao ambiente.
Nosso capital social atual é de R$2.455.536.905,71 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinco reais e setenta e um centavos), com a seguinte composição acionária: 99,99% União e 0,01% Estado do Rio de Janeiro.
Signiﬁcado de APROAR: Levar a proa de uma embarcação ao seu objetivo.

---
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2025
rev. 2022
NOSSO NEGÓCIO
Os portos são considerados o principal elo da cadeia de transporte de mercadorias e uma das suas principais funções é atender à necessidade de movimentação de diversos tipos de cargas como granéis sólidos e líquidos, carga geral e contêineres. Integram uma cadeia logística global, em constante evolução e, por isso, necessitam manter a qualidade de seus serviços à altura de um mercado competitivo e complexo.
Um porto é elemento que organiza o espaço e a oferta entre terminais, operadores, serviços de apoio, interfaces de transporte, e outros atores. A superestrutura portuária requer o papel de uma Autoridade Portuária forte, calcada na parceria entre o Estado e setor privado na deﬁnição de políticas operacionais direcionadas e melhor aproveitamento de suas áreas, para a geração de economias de escala que beneﬁciem a ambos.
Nos variados papéis exercidos pela PortosRio, como, por exemplo, agente ﬁscalizador e gestor das instalações situadas dentro de um perímetro portuário, uma de suas premissas fundamentais é a de coordenar os	diversos interesses dos stakeholders ligados a seu ecossistema, de forma que a busca pelos interesses individuais não se sobreponha ao interesse coletivo, entretanto, não inviabilize a execução da iniciativa privada. No que tange ao interesse coletivo, os portos organizados são indutores de desenvolvimento socioeconômico, com impactos em toda sua hinterlândia.
À União compete explorar os portos e prestar um serviço adequado, seja diretamente, seja através de autorizações, concessões ou permissões. As dimensões subjacentes ao porto pressupõem resultados à prestação de serviço portuário adequado. Desta forma, a PortosRio vem buscando
a	eﬁciência	de	seus	processos	e	sua
para
sustentabilidade	econômico-ﬁnanceira
acompanhar as transformações do mercado e continuar se posicionando como alavanca de desenvolvimento de negócios.

---
COMPLEXO PORTUÁRIO
RIO DE JANEIRO
BRASIL
RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS
ITAGUAÍ
NITERÓI

---
PORTO DO RIO DE JANEIRO
Infraestrutura de Acostagem
Extensão de Cais: 6.740m Nº Berços: 28
Calado máximo: 14,60m
Infraestrutura de Armazenagem
660.000 m² de área útil 17 Armazéns
24 Tanques de Fluidos
O Porto do Rio de Janeiro é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Município e do Estado, considerando a ampla diversidade de cargas e serviços de alto valor agregado operados pelo Porto.
ocorrem operações de ferro gusa, produtos siderúrgicos, trigo, concentrado de zinco, carga
geral e granéis líquidos. Destaca-se a movimentação de cargas relativas às atividades de apoio offshore para as plataformas que operam nas Bacias Petrolíferas de Campos e Santos, pois o Porto do Rio de Janeiro abriga a maior base de apoio logístico do País nesse segmento.
Sua infraestrutura de cais tem início na Gamboa, junto à Praça Mauá, em um Terminal de Cruzeiros com capacidade para atender até 35 mil passageiros de forma simultânea e a principal porta de entrada do turismo internacional no Brasil. No trecho seguinte, no Cais de São Cristóvão,
O Cais do Caju abriga terminais do mais alto padrão de eﬁciência, especializados em contêineres e veículos.

---
PORTO DE ITAGUAÍ
Infraestrutura de Acostagem
Extensão de Cais: 2.210m Nº Berços: 8
Calado máximo: 19,80m
Infraestrutura de Armazenagem
Área útil operacional 2 milhões m²
O Porto de Itaguaí está localizado na costa Norte da Baía de Sepetiba e é	considerado um dos maiores e mais modernos portos da América Latina, que se destaca	pela movimentação de granéis sólidos minerais, sendo o minério de ferro o	produto	mais	movimentado,	além	de contêineres, produtos siderúrgicos e carga geral. Possui uma extensa área territorial que permite sua expansão sem maiores impactos em sua hinterlândia.
assoreamento, por ser naturalmente abrigado pela Baía de Sepetiba. É um dos principais polos de exportação de minério de ferro do país, sendo o maior porto público na movimentação desta carga.
O Porto de Itaguaí possui grande aptidão para a movimentação de granéis e carga geral, graças aos efeitos do pujante parque siderúrgico no sul do Estado do Rio de Janeiro com as excepcionais condições locais de integração aos modais de transporte rodoviário e ferroviário. Figura em seus
Possui localização estratégica entre os centros de consumo dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com privilegiados acessos viário e ferroviário. Seu acesso aquaviário possui grande profundidade natural e baixa taxa de
planos de desenvolvimento de novos arrendamentos, na área de granéis líquidos e sólidos, gás e na atividade offshore, como os planos de desenvolvimento das áreas secundárias para atividades industriais.

---
PORTOS DE NITERÓI E ANGRA DOS REIS
Os Portos de Niterói e Angra dos Reis têm suas operações exclusivamente voltadas à cadeia	de petróleo, caracterizadas pelas
país, experiência que se potencializa com o desenvolvimento de estruturas que se apresentam como extremamente competitivas no futuro para o mercado de energia fóssil ou renovável. Considerando o otimismo do mercado de Óleo e Gás, os Portos de Niterói e Angra dos Reis são ativos de grande potencial econômico, com capacidade real de crescimento operacional para os próximos anos.
operações de apoio marítimo a plataformas petrolíferas e outros empreendimentos em alto-mar, conhecidas como operações offshore. No Porto de Niterói, ocorrem ainda serviços de reparo naval. O Complexo administrado pela PortosRio suporta a maior operação de offshore do
Infraestrutura de Acostagem
Extensão de Cais: 830m Nº Berços: 8
Calado máximo: 8,53m
Infraestrutura de Armazenagem
105.000 m² de área útil

---
1

---
DIAGNÓSTICO SWOT 2023-2027
PORTO DE ITAGUAÍ
PORTO DE ANGRA DOS REIS
PORTO DE NITERÓI
PortosRio
PORTO DO RIO DE JANEIRO
FORÇAS
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
FRAQUEZAS
⎻ Infraestrutura Aquaviária
⎻ Infraestrutura para granéis sólidos
⎻ Economia Verde
⎻ Portos Concorrentes
⎻ Infraestrutura de Operação
⎻ Defasagem tecnológica
⎻ Calado Dinâmico
⎻ Relação Porto-Cidade
⎻ Complexidade e morosidade no processo decisório
⎻ Infraestrutura de Acessos Terrestres
⎻ Investimentos na malha ferroviária
⎻ Minério Dependência
⎻ Localização Geográfica
⎻ Investimentos na malha rodoviária
⎻ Segurança Pública
⎻ Desenvolvimento organizacional necessitando de melhorias
⎻ Potencial de Expansão e Exploração
⎻ Infraestrutura Aquaviária
⎻ Invasões
⎻ Capacidade técnica e quadro compromissado com resultados
⎻ Quadro funcional necessitando de renovação
⎻ Sustentabilidade
⎻ Ataques cibernéticos
⎻ Transformação Digital
⎻ Mudança política
⎻ Cultura Organizacional resistente às mudanças
⎻ Implantação do VTMIS
⎻ Expansão
⎻ Equilíbrio econômico/financeiro
⎻ Cabotagem
⎻ Infraestrutura para expansão
⎻ Cruzeiros
⎻ Planejamento Orçamentário
⎻ Offshore

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - FORÇAS
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Calados operacionais dos terminais especializados em Contêineres adequados à frota atual; baixa taxa de assoreamento nos Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí; contratos vigentes de batimetria e dragagens de manutenção; disponibilidade de fundeadouros na Baía de Guanabara localizados no entorno de um grande polo de serviços navais.
Capacidade de recepcionar e operar navios de grande porte, com potencial perﬁl de hub de cargas.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Infraestrutura Aquaviária
Infraestrutura adequada de cais e retroárea disponível para as operações; terminais instalados no Complexo com recurso e equipamentos de primeira linha, elevada produtividade e capacidade de movimentação e armazenagem.
Potencial de aumentar o mix de cargas e atender as demandas do mercado de sua hinterlândia.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Infraestrutura de Operação
Condições favoráveis de infraestrutura nas rodovias de ligação com a hinterlândia no cenário atual; revitalização das linhas férreas de acesso ao porto; sistemas de agendamento de caminhões e de agendamento ferroviário.
Capacidade de recepcionar ou distribuir as cargas dos clientes do complexo portuário de maneira segura e eﬁciente.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Infraestrutura de Acessos Terrestres
Área de inﬂuência do Complexo abrange os principais centros demandantes e geradores de carga do País; conectividade com a região produtora de minério de ferro de MG; proximidade dos principais campos de produção de petróleo e gás; terminal de Passageiros do Porto do Rio com excelente inserção urbana e proximidade de aeroportos.
Posição estratégica para atender o aquecimento do mercado Oil&Gas e conectividade para um mercado que representa 55% do PIB brasileiro.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Localização Geográﬁca

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - FORÇAS
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Disponibilidade de áreas greenﬁeld e brownﬁeld para a ampliação de terminais existentes e o arrendamento de novos terminais; diversas áreas disponíveis para celebrar contratos
não-operacionais.
Potencial para oferecer oportunidade de novas cargas ou negócios na área do complexo portuário.
Potencial de Expansão e Exploração
Rio de Janeiro e Itaguaí
Parcela do quadro técnico experiente e compromissado com resultados; gestores comprometidos e patrocinadores de mudanças.
Capacidade técnica e quadro compromissado com resultados
Resiliência nas mudanças de cenários externos e internos.
PortosRio
Projeto em andamento para a implementação do VTMIS, uma ferramenta de auxílio eletrônico à navegação, com capacidade de prover monitoramento ativo do tráfego aquaviário em tempo real.
Aumento de segurança à navegação e eﬁciência do tráfego aquaviário.
Rio de Janeiro e Itaguaí
Implantação do VTMIS

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - FRAQUEZAS
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Infraestrutura aquaviária deﬁcitária para movimentação de grandes embarcações de granéis sólidos à plena carga.
Impacto na operação de granéis sólidos, gerando perda de eﬁciência.
Rio de Janeiro e Itaguaí
Infraestrutura para granéis sólidos
Poucos recursos tecnológicos disponíveis para gestão, ﬁscalização e acompanhamento operacional, ambiental e de segurança do trabalho; baixa automação de processos; diﬁculdade em implantar soluções tecnológicas em portos distantes; ausência CFTV Porto de Itaguaí.
Redução da produtividade no processo de ﬁscalização da operação; retrabalho e risco de perda e demora na coleta de dados.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Defasagem tecnológica
Grande nível de exigências legais frente à dinâmica adequada ao processo de negociação e contratação; ausência de autonomia negocial; submissão às instâncias governamentais em Brasília para formalizar instrumentos contratuais que envolvam áreas operacionais e não operacionais; processos internos morosos de planejamento e efetivação de negócios.
Complexidade e morosidade no processo decisório
Risco de morosidade e perda de oportunidades no processo comercial.
PortosRio
Desenvolvimento organizacional necessitando melhorias
Necessidade de aperfeiçoamento nos processos de promoção, desenvolvimento de carreira e treinamento de pessoal.
Desbalanceamento da carga de trabalho entre as equipes.
PortosRio
Quadro funcional necessitando de renovação
Elevado número de empregados em condições de aposentadoria, apontando para a necessidade de renovação da força de trabalho.
Desbalanceamento da carga de trabalho entre as equipes.
PortosRio

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - FRAQUEZAS
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Comprometimento do aperfeiçoamento da governança com a velocidade adequada às respostas esperadas.
Cultura Organizacional resistente às mudanças
Focos de resistência às mudanças frente às novas demandas organizacionais e tecnológicas.
PortosRio
Comprometimento da receita da PortosRio, com ações judiciais históricas de alto valor, não vinculadas à atividade ﬁm da empresa; alto percentual de condenações judiciais, comprometendo a previsibilidade de caixa e projeções de resultados.
Impacto na capacidade de realizar novos investimentos.
PortosRio
Equilíbrio econômico/ﬁnanceiro
Comprometimento na capacidade de recepcionar novos projetos ou aumento substancial da demanda nesses Portos.
Falta de áreas para expansão nos Portos de Niterói de Angra dos Reis.
Niterói e Angra dos Reis
Infraestrutura para expansão
Falta de maturidade nas unidades gestoras da PortosRio na gestão do orçamento, em especial quanto ao planejamento de ações e projetos de longo prazo.
Baixa execução do Orçamento de Investimento, que impacta na avaliação do IGAP.
PortosRio
Planejamento Orçamentário

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - OPORTUNIDADES
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Disponibilidade de áreas greenﬁeld e brownﬁeld para instalação de plantas de geração de energia renovável e de aproveitamento de projetos de gestão de resíduos, visando economia circular.
Geração própria de energia limpa para operação do Porto e usuários, e possibilidade de novas fontes de receitas.
Itaguaí
Economia Verde
Implantação do Calado Dinâmico nos Portos do Rio e de Itaguaí, possibilitando um maior aproveitamento da disponibilidade de cargas dos navios que operam nesses terminais.
Agrega valor aos terminais instalados no Complexo e gera receita incremental pela possibilidade de movimentar mais cargas.
Rio de Janeiro e Itaguaí
Calado Dinâmico
Investimentos da MRS Logística na malha ferroviária de acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí; e reativação do ramal ferroviário ligando Porto Seco do Sul de Minas ao RJ.
Possibilidade de incremento na movimentação de cargas e acesso a novos clientes.
Investimentos na malha ferroviária
Rio de Janeiro e Itaguaí
Possibilidade de incremento na movimentação de cargas e acesso a novos clientes.
Duplicação da BR-101; e alargamento de Túneis e melhorias na RJ-155
Angra dos Reis
Investimentos na malha rodoviária
Projetos de Dragagem para receber navios New Panamax LOA 366 no Cais do Caju (Rio, 17 mts), aprofundamento do Cais da Gamboa (Rio, 13,5mts), dragagem do Cais de São Cristóvão (Rio, 10mts), dragagem do Canal de São Lourenço (Niterói, 9mts) e dragagem do Canal Derivativo de Itaguaí (21mts)
Possibilidade de incremento na movimentação de cargas e acesso a novos clientes.
Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí
Infraestrutura Aquaviária

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - OPORTUNIDADES
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Adequação da infraestrutura dos terminais e instalações já existentes para uma infraestrutura autossustentável; possibilidade de inserção de cláusulas de Sustentabilidade nos novos contratos de arrendamento e na repactuação dos existentes.
Agregação de valor aos terminais instalados no Complexo e eﬁciência energética.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Sustentabilidade
Aproveitamento de tecnologias emergentes e soluções de automação nos controles de acesso e estrutura de ﬁscalização da operação.
Aumento da eﬁciência da ﬁscalização, ganho de escala e compensação pela falta de pessoal disponível.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Transformação Digital
Possibilidade de incremento na movimentação de cargas e acesso a novas receitas.
Projetos de expansão dos terminais TECAR (granéis sólidos) e TECON.
Itaguaí
Expansão
Possibilidade de incremento na movimentação de cargas e acesso a novos clientes.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Implementação e resposta do mercado à Lei "BR do Mar", de incentivo ao transporte de cabotagem.
Cabotagem
Recuperação de receitas do Terminal de passageiros e possibilidade de negócios incrementais.
Retomada das temporadas de Cruzeiros após as restrições causadas pela pandemia de COVID-19.
Rio de Janeiro
Cruzeiros
Possibilidade de incremento na movimentação de cargas e acesso a novos clientes.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Retomada dos investimentos no setor de Oil&Gas, demandando áreas de apoio offshore.
Offshore

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - AMEAÇAS
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Concorrência direta dos Terminais Privados do Porto do Açu e do Porto Sudeste; concorrência do Porto de Vitória com gestão privada; concorrência do Porto de Santos se conﬁrmada a desestatização.
Disputa acirrada no mercado de contêineres e de granéis sólidos.
PortosRio
Portos Concorrentes
Projeto legislativo em estudo para sobretaxar e restringir o uso das áreas de fundeio dos Portos do Rio de Janeiro e Niterói; interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro no Cais da Gamboa para utilização não operacional; Porto de Itaguaí inserido em APA Marinha e próximo a núcleos de comunidades ribeirinhas; acessos ao Porto de Angra inseridos no centro comercial da cidade.
Risco de judicialização nos projetos de expansão dos portos, além de afastamento de potenciais clientes e investidores.
Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis
Relação Porto-Cidade
Dependência comercial de movimentação e faturamento em uma só carga (minério de ferro), o qual o mercado futuro aponta para mudanças expressivas.
Risco de grande oscilação no equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da PortosRio.
PortosRio
Minério Dependência
Condições de trafegabilidade e de segurança em alguns segmentos de rodovias da hinterlândia Complexo Portuário; expansão da atuação de milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com território dominado contíguo ao Porto de Itaguaí, que pode ser alvo de escoamento de produtos ilícitos ou recepção de mercadorias ilegais.
Risco de impacto na imagem da empresa, afastando clientes e potenciais investidores, além de risco na segurança dos empregados lotados no porto.
Rio de Janeiro e Itaguaí
Segurança Pública

---
DESCRIÇÕES E IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SWOT - AMEAÇAS
LOCALIZAÇÃO	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS
Risco de impacto na imagem da empresa, afastando clientes e potenciais investidores, e perda de receitas incrementais.
Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis
Tentativas e invasões de imóveis não operacionais da PortosRio, inviabilizando a exploração comercial.
Invasões
Impacto na ﬁscalização da operação, no faturamento das atividades ou perda de dados sensíveis.
Violação de segurança da informação por ataques externos e internos, e paralisação de sistemas críticos da operação.
PortosRio
Ataques cibernéticos
Descontinuidade de Gestão por mudanças políticas que redirecionem projetos estratégicos.
Baixa produtividade e falta de engajamento do quadro.
PortosRio
Mudança política

---
2

---
MAPA ESTRATÉGICO 2021 - 2025

---
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os	Objetivos	Estratégicos	são
Reduzir Despesas
PERSPECTIVA FINANCEIRA
fundamentais para garantir a continuidade sustentável de toda organização e, por este motivo, foi adotada a metodologia do Balanced Scorecard, que é uma ferramenta estratégica de gestão que provê uma visão sistêmica das diversas perspectivas da empresa, a ﬁm de aferir seu desempenho e buscar melhorias contínuas.
Maximizar Receitas
Otimizar Custos
Gerar Valor aos Clientes
PERSPECTIVA CLIENTE
Desenvolver Novos Negócios
Atrair Cargas
Prover Infraestrutura Competitiva
PERSPECTIVA PORTUÁRIA
Aprimorar a Gestão Portuária
A PortosRio dividiu seus objetivos em cinco perspectivas, seguindo a premissa de que cada uma delas impacta, diretamente, a seguinte, gerando, dessa forma, uma relação imprescindível de trabalho integrado e visão do todo, para o sucesso da estratégia traçada.
Tornar-se um Porto Verde
PERSPECTIVA PROCESSOS
Ter Processos Eﬁcientes
Gerar Informação Integrada
Manter a Equipe Qualiﬁcada e Motivada
PERSPECTIVA PESSOAS
Gerir Competências e Equipes

---
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA FINANCEIRA
Implementar Custeio por Atividade
Nova Sede da PortosRio Estratégias de Desinvestimento Explorar Áreas Disponíveis (novos arrendamentos e cessões
Maximizar Receitas
Otimizar Custos
Reduzir Despesas
O Balanced Scorecard deve transparecer a estratégia, iniciando com os objetivos ﬁnanceiros de longo prazo. A perspectiva ﬁnanceira demonstra se a execução da estratégia contribuiu para a melhoria do desempenho ﬁnanceiro. Nesta perspectiva, consideramos os objetivos que impactam diretamente no retorno ﬁnanceiro.
➔
➔
➔
onerosas)
Maximizar Remuneração dos Contratos
Índice de Eﬁciência Operacional
Índice de Eﬁciência Administrativa
Autossuﬁciência Tarifária
Receita por Empregado

---
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA CLIENTE
Fomentar Prática de ações que se alinhem com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU
Agenda Ambiental da PortosRio Atualizar PDZs e Poligonais Promoção Comercial
Nova Marca
Promover Acessos Seguros
Atrair Cargas
Desenvolver Novos Negócios
Gerar Valor aos Clientes
A perspectiva cliente avalia a proposta de valor aos clientes da empresa, por meio de resultados esperados em termos de satisfação do cliente, captação de novos clientes, retenção de clientes, conquista de novos clientes, lucratividade de clientes e participação de mercado.
➔
➔
➔
➔
➔
Market Share-Volume
Exploração de Áreas Disponíveis
Satisfação do Usuário
Consignação Média

---
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Modernizar e Adequar a Infraestrutura Terrestre do Porto do Rio de Janeiro Modernizar e Adequar a Infraestrutura Aquaviária da Superintendência do Porto do Rio de Janeiro e Niterói Realfandegar o Cais Público do Porto do Rio de Janeiro
Implementar Calado Dinâmico Implementar VTMIS no Porto do Rio de Janeiro e Itaguaí
Modernizar as Instalações do Porto de Itaguaí
Modernizar e Adequar a Infraestrutura Aquaviária da Superintendência do Porto de Itaguaí e Angra dos Reis
Prover Infraestrutura Competitiva
Aprimorar a Gestão Portuária
PERSPECTIVA PORTUÁRIA
➔
A perspectiva portuária deﬁne os principais processos de negócios ﬁnalísticos da cadeia de valor, identiﬁcando se estes processos estão contribuindo para a geração de valor aos clientes e para o atingimento dos objetivos ﬁnanceiros da organização.
➔
➔
➔
Frota sem Restrição de Calado
Evolução da Carga Movimentada
Taxa Média de Ocupação de Berços
Consumo de Energia Limpa
Consumo de Energia na Operação
Consumo de Água na Operação
➔
➔

---
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aprimorar a Gestão Imobiliária
Implementar Gestão à Vista
Implementar o Sistema de Gestão Portuária - SIGPORT
Reorganizar a Fiscalização Portuária Sistema Integrado de Gestão
Ter Processos Eﬁcientes
Gerar Informação Integrada
Tornar-se um Porto Verde
PERSPECTIVA PROCESSOS
Da mesma forma que a perspectiva portuária, esta perspectiva deﬁne os principais processos de negócios da cadeia de valor, identiﬁcando se estes processos estão contribuindo para a geração de valor aos clientes e para o atingimento dos objetivos ﬁnanceiros da organização.
➔
➔
Ambiental - SIGA
Licenciamento Ambiental
Implementar o Sistema de Gerenciamento de Acessos - SGAD no Porto do Rio de Janeiro Implementar o ISPS-CODE no Porto de Itaguaí
Resolução das Não-Conformidades
Inconsistência nos Dados de Movimentação
Tempo Médio de Caminhões no Porto
Tempo de Resposta Pedidos e-SIC
➔
➔
➔

---
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA PESSOAS
Manter Equipe Qualiﬁcada e Motivada
Gerir Competências e Equipes
Instituir Programa de Compartilhamento de Conhecimento
Capital Humano - Organização e Reestruturação
A perspectiva pessoas, também conhecida como aprendizado e crescimento, tem seu foco voltado à capacidade dos empregados, a obtenção de novos conhecimentos e o domínio de competências no nível do indivíduo, do grupo, e das áreas de negócios, de forma a impactar positivamente as demais perspectivas.
➔
➔
Horas de Capacitação por Empregado
Efetividade das Capacitações
➔

---
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
A PortosRio vem trabalhando para se tornar um porto sustentável, que concilia interesses econômicos, sociais e ambientais. Suas ações e projetos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU. Estão inseridas, também, as Diretrizes de Sustentabilidade, aprovadas pela Portaria nº 5, de 31 de janeiro de 2020, do MInfra, que apresentam o compromisso do setor de infraestrutura de transportes com a responsabilidade socioambiental e o princípio da Política Nacional de Transportes. O gráﬁco acima mostra a alocação dos projetos do portfólio por ODS relacionados.

---
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ALINHADO À ESTRATÉGIA
Desde a proposta orçamentária para 2022, a PortosRio vem alinhando seu planejamento orçamentário ao planejamento estratégico, vinculando a previsão de gastos aos Objetivos Estratégicos nos quais as ações estão inseridas. A mudança na forma de planejar é um ciclo de longo prazo, que se aprimora a cada ano com a maturidade no processo de gestão. Nos próximos exercícios a evolução natural desse modelo de planejamento será a vinculação dos recursos solicitados aos projetos do portfólio, gerando eﬁciência nos gastos e melhor controle da execução.

---
3
30

---
INDICADORES ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA PESSOAS
PERSPECTIVA FINANCEIRA
PERSPECTIVA CLIENTE
PERSPECTIVA PORTUÁRIA
PERSPECTIVA PROCESSOS
Resolução das Não Conformidades
Market Share-Volume
Horas de Capacitação por Empregado
Frota sem Restrição de Calado
Índice de Eﬁciência Operacional
Inconsistência nos Dados de Movimentação
Índice de Eﬁciência Administrativa
Exploração de áreas Disponíveis
Consumo de Energia Limpa
Efetividade das Capacitações
Autossuﬁciência Tarifária
Satisfação do Usuário
Evolução da Carga Movimentada
Tempo Médio de Caminhões no Porto
Receita por Empregado
Consignação Média
Taxa Média de Ocupação de Berços
Tempo de Resposta Pedidos e-SIC
Consumo de Energia na Operação
Consumo de Água na Operação

---
PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	DESCRIÇÃO	FÓRMULA
FINANCEIRA	OBJ 1 - Maximizar Receitas OBJ 2 - Otimizar Custos OBJ 3 - Reduzir Despesas	Índice de Eﬁciência Operacional	Relação entre as despesas totais de pessoal e as receitas obtidas com a atividade operacional da empresa.	Despesa Total com Pessoal / Receita Operacional Líquida
		Índice de Eﬁciência Administrativa	Relação entre as despesas administrativas (excetuadas as despesas com pessoal próprio) e a Receita Operacional Líquida.	(Despesa Administrativa - Despesa de Pessoal Administrativo) / Receita Operacional Líquida
		Autossuﬁciência Tarifária	Relação entre a Receita Tarifária e as Despesas Operacionais, desconsiderando Provisões e Depreciação.	(Receita Tarifária / Despesa Operacional - Provisões - Depreciação) * 100
		Receita por Empregado	Relação entre a receita e a quantidade de empregados ativos (desconsiderados empregados cedidos ou que estejam licenciados).	Receita Operacional Líquida / Qtde. / Empregados Ativos
CLIENTE	OBJ 1 - Atrair Cargas / OBJ 2 - Desenvolver Novos Negócios OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes	Marketshare - Portos Públicos (volume)	Relação da movimentação física acumulada da PortosRio, em volume, e o total nacional acumulado nos Portos Públicos.	(Movimentação PortosRio / Total Movimentação dos Portos Públicos) * 100 (Fonte SDP-Antaq)
		Exploração de Áreas Disponíveis	Analisa entre as áreas disponíveis, operacionais e não operacionais, qual é a parcela explorada comercialmente, portanto, não ociosa.	(Áreas Exploradas / Áreas Disponíveis para Exploração) * 100
		Consignação Média - Porto do Rio de Janeiro	Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, por perﬁl de carga.	[(Toneladas Movimentadas / Atracações no Período) / (Toneladas Movimentadas / Atracações no Ano / anterior)] * 100
		Consignação Média - Porto de Itaguaí	Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, por perﬁl de carga.	[(Toneladas Movimentadas / Atracações no Período) / (Toneladas Movimentadas / Atracações no Ano / anterior)] * 100

---
PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	DESCRIÇÃO	FÓRMULA
CLIENTE	OBJ 1 - Atrair Cargas / OBJ 2 - Desenvolver Novos Negócios OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes	Satisfação do Usuário	Satisfação dos usuários do complexo portuário, por categoria: Arrendatários; Operadores Portuários; Transportadores; Agentes Marítimos; não exaustivo.	Questionário
PORTUÁRIA	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva / OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária	Frota sem Restrição de Calado	Percentual de atracações com as dimensões dos navios condizentes com os acessos aquaviários, permitindo operar com plena capacidade.	(Número total de atracações sem calado restrito / Número total de atracações) * 100
		Evolução de Carga Movimentada	Evolução da movimentação de cargas no complexo portuário em comparação ao período anterior.	(Toneladas Movimentadas / Toneladas Movimentadas no Ano anterior)* 100
		Taxa Média de Ocupação de Berços	Aproveitamento operacional da disponibilidade de berços de atracação do complexo portuário, indicando o nível de utilização das instalações.	(Tempo Total Atracado / Tempo Total Disponível dos Berços) * 100
		Consumo de Energia Limpa	Relação entre a quantidade de energia limpa (de fontes renováveis) utilizada, sobre o total de energia consumida no complexo portuário.	(Quantidade de Energia Limpa Utilizada / Quantidade de Energia Consumida no Complexo Portuário) * 100
		Consumo de Energia na Operação	Relação entre a quantidade de energia consumida, sobre o total movimentado no complexo portuário.	(Quantidade de Energia Utilizada / Movimentação de Cargas) * 100
		Consumo de Água na Operação	Relação entre a quantidade de água consumida, sobre o total movimentado no complexo portuário.	(Quantidade de Água Utilizada / Movimentação de Cargas) * 100

---
PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	DESCRIÇÃO	FÓRMULA
PROCESSOS	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada OBJ 3 - Tornar-se um Porto Verde	Resolução de Não Conformidades - Itaguaí	Relação das não conformidades sanadas em / comparação às não conformidades identiﬁcadas no processo de ﬁscalização operacional.	(Qtde. de não Conformidade Sanadas / / Qtde. não Conformidades Identiﬁcadas) * 100
		Resolução de Não Conformidades - Rio	Relação das não conformidades sanadas em comparação às não conformidades identiﬁcadas no processo de ﬁscalização operacional.	(Qtde. de não Conformidade Sanadas / / Qtde. não Conformidades Identiﬁcadas) * 100
		Inconsistência nos Dados de Movimentação - Itaguaí	Proporção de inconsistências encontradas, pelo total de informações enviadas pelo operador.	(Dados incorretos informados pelos Operadores / Total de dados informados pelos Operadores) * 100
		Inconsistência nos Dados de Movimentação - Rio	Proporção de inconsistências encontradas, pelo total de informações enviadas pelo operador.	(Dados incorretos informados pelos operadores / Total de dados informados pelos operadores) * 100
		Tempo de Respostas aos pedidos e-SIC	Demonstra o tempo médio utilizado para atender aos pedidos de informação recebidos via e-SIC.	Dias para resposta / Pedidos respondidos
		Tempo Médio de Caminhões no Porto	Organização na gestão das janelas dos acessos terrestres, bem como a eﬁciência e produtividade de carga/descarga dos terminais, demonstrado na relação entre entrada/saída do caminhão em comparação ao número total de caminhões dentro do complexo portuário.	Média (horário de saída do caminhão / - horário de entrada do caminhão)
PESSOAS	OBJ 1 - Manter a Equipe Qualiﬁcada e Motivada / OBJ 2 - Gerir Competências e Equipes	Horas de Capacitação por Empregado	Demonstra a proporção entre as horas acumuladas de capacitação e o total efetivo de colaboradores.	Horas de capacitação acumuladas / Total de colaboradores efetivos
		Efetividade das Capacitações	Se o treinamento recebido pelo empregado foi efetivo para a melhoria das tarefas.	Questionário

---
CONSIDERAÇÕES
Revisão dos Indicadores Ciclo 2021-2025 ao longo da análise de execução 2021/2022:
A base de indicadores estratégicos está implementada e vem sendo monitorada mensalmente junto com as áreas responsáveis;
O indicador Tempo Médio de Caminhões no Porto ainda não está sendo medido por questões de infraestrutura de controle, que estão em fase de contratação e implementação;
O indicador Consumo de Energia Limpa ainda não está sendo medido, pois foi idealizado com base em projetos de geração de energia limpa que não se concretizaram até o momento. Para compensar esse visão crítica de uso de recursos naturais, com vistas ao monitoramento do Objetivo Estratégico “Tornar-se um Porto Verde”, a Superintendência de Sustentabilidade do Negócio sugeriu a adoção de dois indicadores para complementar: Consumo de Energia na Operação e Consumo de Água na Operação;
Ajustada a forma de cálculo do indicador Autossuﬁciência Tarifária, desagregando do cálculo das Despesas Operacionais as contas de Depreciação e Provisões, de modo a evitar distorções e favorecer a análise dos resultados.

---
4
36

---
Para sustentar os Objetivos Estratégicos traçados, foi deﬁnido um portfólio de projetos, não exaustivos. Esses projetos estão direcionados a melhorar a eﬁciência operacional e administrativa, reﬂetindo positivamente em todos os índices de gestão e governança presentes na esfera das empresas públicas, maximizando nossos resultados ao longo do ciclo de planejamento.
Esses projetos se relacionam a diferentes Objetivos Estratégicos e mostram, em sua concepção, o alinhamento e a coerência com a Missão deﬁnida no Direcionamento Estratégico.
O portfólio está estruturado para contemplar o ciclo de planejamento 2021- 2025.
Os projetos/programas a seguir estão elencados, por perspectiva, seguindo o mapa estratégico da PortosRio.

---
PROJETO	IMPLEMENTAR CUSTEIO POR ATIVIDADE
PERSPECTIVA	FINANCEIRA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 2 - Otimizar Custos OBJ 3 - Reduzir Despesas
ODS ALINHADOS	ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Melhorar a alocação dos custos, visando eﬁciência administrativa e operacional.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPFIN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRAFI
PROJETO	NOVA SEDE DA PortosRio
PERSPECTIVA	FINANCEIRA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 2 - Otimizar Custos OBJ 3 - Reduzir Despesas
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico
OBJETIVO DO PROJETO	Propor um ambiente de trabalho integrado, moderno e sustentável, a ﬁm de potencializar a união da equipe e a produtividade.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPENG
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM, SUPGAB, SUPSUN e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP

---
PROJETO	ESTRATÉGIAS DE DESINVESTIMENTO
PERSPECTIVA	FINANCEIRA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Maximizar Receitas OBJ 3 - Reduzir Despesas
ODS ALINHADOS	ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes ODS 17 – Parcerias e meios de implementação
OBJETIVO DO PROJETO	Alienar ativos não essenciais ou simplesmente não mais usados nas operações, visando contribuir para o reequilíbrio econômico e ﬁnanceiro da PortosRio, propiciando o equacionamento de dívidas e o ﬁnanciamento de estratégias administrativas de curto prazo que reﬂetem a busca pelo equilíbrio das contas.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPDEN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM E SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES
PROJETO	EXPLORAR ÁREAS DISPONÍVEIS (NOVOS ARRENDAMENTOS E CESSÕES ONEROSAS)
PERSPECTIVA	FINANCEIRA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Maximizar Receitas
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Realizar novos arrendamentos e cessões onerosas a ﬁm de captar recursos que possam permitir a PortosRio prover investimentos em infraestrutura, potencializando as operações portuárias nos portos sob sua administração.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPDEN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES

---
PROJETO	MAXIMIZAR REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS
PERSPECTIVA	FINANCEIRA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Maximizar Receitas
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Otimizar oportunidades de receitas nos contratos de arrendamento da PortosRio em renovações, aditivos e até mesmo no reequilíbrio dos contratos em favor da empresa, incluindo a cobrança das tarifas portuárias de acesso aquaviário/terrestre que foram contratualmente incluídos como pagamentos embutidos nos arrendamentos.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPGEN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES

---
PROJETO	AGENDA AMBIENTAL DA PortosRio
PERSPECTIVA	CLIENTES
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água
OBJETIVO DO PROJETO	Estabelecer uma nova agenda ambiental da PortosRio.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPSUN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPITA e SUPRIO
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES
PROJETO	FOMENTAR PRÁTICA DE AÇÕES QUE SE ALINHEM COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030 DA ONU
PERSPECTIVA	CLIENTES
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Atrair Cargas / OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis / ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Elaborar e implementar ações em consonância com os ODSs para atualização da Agenda Ambiental da PortosRio.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPSUN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPGES
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES

---
PROJETO	ATUALIZAR PDZs E POLIGONAIS
PERSPECTIVA	CLIENTES
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Atrair Cargas / OBJ 2 - Desenvolver Novos Negócios OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Atualização do PDZ e da Poligonal dos 4 Portos administrados pela PortosRio, conforme estabelecido na Portaria MINFRA Nº61.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPDEN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	Todas as Superintendências da PortosRio.
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES
PROJETO	PROMOÇÃO COMERCIAL
PERSPECTIVA	CLIENTES
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Atrair Cargas / OBJ 2 - Desenvolver Novos Negócios OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura
OBJETIVO DO PROJETO	Expor a marca da PortosRio nos eventos, feiras, Workshops, seminários nacionais e internacionais no segmento portuário, comércio exterior e logística internacional, com intuito de promover comercialmente a empresa, maximizando produtivamente os novos negócios e propiciando a valorização de parcerias.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPDEN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM E SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES

---
PROJETO	PROMOVER ACESSOS SEGUROS
PERSPECTIVA	CLIENTES
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Atrair Cargas / OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Promoção de convênios com instituições de segurança e controle viário, visando assegurar o livre e seguro acesso aos Portos administrados pela PortosRio.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPGUA
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPITA, SUPRIO e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRPRE
PROJETO	NOVA MARCA – REPOSICIONAMENTO DA COMPANHIA
PERSPECTIVA	CLIENTES
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 3 - Gerar Valor aos Clientes
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Alterar o atual nome e logo da companhia, visando a modernização da empresa, a melhoria de sua competitividade frente ao grande mercado concorrencial em que está inserida e também internacionalização de sua marca.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPDEN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM E SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES

---
PROJETO	MODERNIZAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA TERRESTRE DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Prover Infraestrutura competitiva para melhorar o atendimento aos arrendatários, operadores portuários e usuários em geral, com reﬂexo na segurança, logística interna e na eﬁciência operacional, potencializando a atração de novas cargas com incremento na receita.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPENG e SUPRIO
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM, SUPJUR, SUPSUN e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP
PROJETO	MODERNIZAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária
ODS ALINHADOS	ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água
OBJETIVO DO PROJETO	Aumentar a oferta de calado aos navios comerciais de grande porte que demandam o Porto do Rio; / Oferta de maior calado de navegação aos navios OffShore que trafegam pelo canal de São Lourenço do Porto de Niterói; Melhorar e modernizar o sistema de balizamento e navegação dos Portos do Rio de Janeiro de Niterói.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPENG e SUPRIO
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM e SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP

---
PROJETO	REALFANDEGAR O CAIS PÚBLICO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Recuperar o alfandegamento do cais público do Porto do Rio de Janeiro, visando o crescimento ﬁnanceiro da PortosRio.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPRIO
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPFIN, SUPGAB, SUPGUA e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP
PROJETO	IMPLEMENTAR CALADO DINÂMICO
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária
ODS ALINHADOS	ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água
OBJETIVO DO PROJETO	Implementar software para cálculo da Folga Dinâmica Abaixo da Quilha (FDAQ) nos Portos do Rio de Janeiro/Niterói e Itaguaí.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPRIO
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPITA e SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP

---
PROJETO	IMPLEMENTAR VTMIS NOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E ITAGUAÍ
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária
ODS ALINHADOS	ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água
OBJETIVO DO PROJETO	Implantar no Porto do Rio de Janeiro, o Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações / - VTMIS (Vessel Trafic Management Information System),, de forma a: prover segurança à navegação; salvaguardar a vida humana no mar; aumentar a eﬁciência do tráfego aquaviário; auxiliar a prevenção da poluição hídrica; proteger as comunidades e infraestruturas portuárias; acompanhar as condições ambientais, meteorológicas e hidrológicas; e fazer cumprir padrões marítimos internacionais, na sua área de responsabilidade.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPRIO
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPSUN e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP
PROJETO	MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO PORTO DE ITAGUAÍ
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Estabelecer condições adequadas para atendimento aos usuários do porto, na busca de uma dinâmica de ﬂuxo de carga nos modais rodoviários e ferroviários eﬁciente, segura e de alta performance.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPITA e SUPENG
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM e SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP

---
PROJETO	MODERNIZAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAGUAÍ E ANGRA DOS REIS
PERSPECTIVA	PORTUÁRIA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Prover Infraestrutura Competitiva OBJ 2 - Aprimorar a Gestão Portuária
ODS ALINHADOS	ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água
OBJETIVO DO PROJETO	Estabelecer condições adequadas para atendimento aos usuários do porto, na busca de uma dinâmica de ﬂuxo de carga nos modais rodoviários e ferroviários eﬁciente, segura e de alta performance.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPENG e SUPITA
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPADM e SUPJUR
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP

---
PROJETO	IMPLEMENTAR “GESTÃO À VISTA”
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Deﬁnir claramente onde a PortosRio quer chegar, por meio de indicadores e projetos, e divulgá-los de forma ágil e transparente, demonstrando os objetivos a serem alcançados e os resultados obtidos ao longo do tempo.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPGES
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	Todas as Superintendências.
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRPRE
PROJETO	APRIMORAR A GESTÃO IMOBILIÁRIA
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Aprimorar a Gestão imobiliária, visando a eﬁciência administrativa da empresa.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPADM
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPDEN, SUPENG, SUPFIN, SUPGEN, SUPJUR e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRAFI

---
PROJETO	REORGANIZAR A FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Aprimorar a gestão da ﬁscalização da operação portuária, visando a eﬁciência administrativa e operacional nos Portos.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPGES
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPGEN, SUPGUA, SUPITA, SUPREC, SUPRIO, SUPSUN e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRGEP
PROJETO	IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GESTÃO PORTUÁRIA - SIGPORT
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada
ODS ALINHADOS	ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Promover a modernização dos processos e a eﬁciência na gestão operacional dos Portos administrados pela PortosRio.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPTIN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPRIO e SUPITA
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRAFI

---
PROJETO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL - SIGA
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada OBJ 3 - Tornar-se um Porto Verde
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água
OBJETIVO DO PROJETO	Dar continuidade a implementação da Política de Sustentabilidade Ambiental da PortosRio, especiﬁcando competências, comportamentos, procedimentos e exigências a ﬁm de avaliar e controlar os impactos ambientais das atividades, visando conformidade legal e futura obtenção da ISO 14001:2014.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPSUN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPGES, SUPITA e SUPRIO
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES
PROJETO	LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 3 - Tornar-se um Porto Verde
ODS ALINHADOS	ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 14 – Vida na água / ODS 15 – Vida terrestre / ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Atender as demandas do condicionantes de licença.	Órgão	Ambiental	e	as
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPSUN
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPENG, SUPITA e SUPRIO
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRNES

---
PROJETO	IMPLEMENTAR ISPS-CODE NO PORTO DE ITAGUAÍ
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Adquirir equipamentos, serviços e infraestrutura necessária para implantação do controle de acesso e monitoramento no Porto de Itaguaí de acordo com as normas do ISPS-CODE.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPGUA
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPITA e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRPRE
PROJETO	IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACESSO DOCAS – SGAD NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
PERSPECTIVA	PROCESSOS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Ter Processos Eﬁcientes OBJ 2 - Gerar Informação Integrada
ODS ALINHADOS	ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura / ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
OBJETIVO DO PROJETO	Tornar o controle de acesso aos portos do Rio de Janeiro mais rápido, seguro e eﬁciente.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPGUA
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	SUPITA, SUPRIO, SUPSUN e SUPTIN
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRPRE

---
PROJETO	CAPITAL HUMANO – ORGANIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
PERSPECTIVA	PESSOAS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Manter a Equipe Qualiﬁcada e Motivada OBJ 2 - Gerir Competências e Equipes
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar ODS 5 – Igualdade de gênero / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico
OBJETIVO DO PROJETO	Aprimorar a Gestão Estratégica de Pessoas.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPREC
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	Todas as Superintendências
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRAFI
PROJETO	INSTITUIR PROGRAMA DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO
PERSPECTIVA	PESSOAS
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	OBJ 1 - Manter a Equipe Qualiﬁcada e Motivada OBJ 2 - Gerir Competências e Equipes
ODS ALINHADOS	ODS 3 – Saúde e bem-estar ODS 5 – Igualdade de gênero / ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico ODS 16 – Paz, justiça e instituições eﬁcazes
OBJETIVO DO PROJETO	Aprimorar a Gestão Estratégica de Pessoas.
SUPERINTENDÊNCIA RESPONSÁVEL	SUPREC
SUPERINTENDÊNCIAS ENVOLVIDAS	ASSCOM
DIRETORIA RESPONSÁVEL	DIRAFI

---
CONSIDERAÇÕES
Revisão dos Projetos Ciclo 2021-2025 ao longo da Análise de Execução 2021/2022:
As ações estruturantes atuais do projeto Regularidade Fiscal Municipal não coincidem com projetos, exceto o Encontro de Contas da PortosRio com a Prefeitura do Rio, que está sendo tratado no projeto de Desinvestimento, disponível no Planejamento Estratégico e no Plano de Negócios. Apesar das demais ações não se enquadrarem em projetos, elas serão acompanhadas como ações rotineiras no âmbito da Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos;
As ações atuais do projeto Articulação Institucional não conﬁguram projetos;
Os projetos de Adequação do Fundeio para Navios Carregados e Aprimoramento do Canal Derivativo foram absorvidos pelo programa de Modernização e Adequação da Infraestrutura Aquaviária da Superintendência do Porto de Itaguaí e Angra dos Reis;
Os projetos de Dragagem e Batimetria e Implantação de Sistema de Sinalização Náutica foram absorvidos pelos programas de Modernização e Adequação Aquaviárias dos Portos;
As ações descritas em Regularização Trabalhista e Atender às Notiﬁcações da ANTAQ foram sanadas na Execução 2021 e 2022, respectivamente;
O projeto Port Community System - PCS foi cancelado por parte da Prosperity Fund.
O projeto Regularização Patrimonial recebeu novo título Aprimorar a Gestão Imobiliária, devido a reorganização e aumento do escopo deste programa;
As ações para Buscar Indenização, junto à União, dos Imóveis da PortosRio de Posse de outros Órgãos foram absorvidas pelos projetos/programas: Aprimorar a Gestão Imobiliária e Explorar Áreas Disponíveis;
Os projetos Desenvolvimento de Competências Técnicas e Comportamentais e Pesquisa de Clima Organizacional foram absorvidos pelo programa Capital Humano - Organização e Reestruturação;
Os projetos Diálogos Temáticos e Programa de Endomarketing foram absorvidos pelo Programa de Compartilhamento de Conhecimento;
As ações de Integração dos Sistemas Financeiros com Sistemas da Operação Portuária foram absorvidas pelo projeto Sistema de Gestão Portuária - SIGPORT;
O projeto Novo Portão 32 foi concluído;
O projeto Recuperação do Cais da Gamboa e Desenvolvimento de Acessos Ferroviários foram absorvidos pelo programa de Modernização e Adequação da Infraestrutura Terrestre do Porto do Rio de Janeiro;

---
5

---
EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO - MONITORAMENTO
O acompanhamento da execução e monitoramento das ações do Planejamento Estratégico é essencial para o cumprimento dos objetivos traçados. A partir do monitoramento é possível identiﬁcar a evolução do planejamento e identiﬁcar as possíveis falhas no processo que estão impedindo o alcance dos objetivos estratégicos. Além disso, pode fornecer informações gerenciais para tomada de decisões, com base em dados palpáveis, permitindo que o planejamento esteja em constante busca pela melhoria e o alcance dos seus resultados.
6
MAPAS DE CONTROLE IMPLEMENTADOS
28
PROGRAMAS MONITORADOS
103
PROJETOS MONITORADOS
A Superintendência de Gestão Estratégica e a Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos monitoram os esforços e resultados numa plataforma de gestão integrada, cujo acompanhamento periódico dos projetos estratégicos e ações prioritárias é executado de forma colaborativa e transparente, permitindo um ganho substancial na velocidade da tomada de decisão e também na aproximação entre a alta administração e a estrutura organizacional de primeira linha de ação.
2377
AÇÕES MONITORADAS
78
USUÁRIOS CADASTRADOS

---
Para mais informações, consulte a seção QUEM É QUEM
DIRETORIA EXECUTIVA
Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira
Diretor-Presidente
Luiz Fernando Walther de Almeida
Diretor de Gestão Portuária
Jean Paulo Silva
Diretor de Negócios e Sustentabilidade
Indalecio Castilho Villa Alvarez
Diretor Administrativo-Financeiro
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dino Antunes Dias Batista – Presidente Carlos Roberto Fortner
Eduardo Henn Bernardi
Berith José Citro Lourenço Marques Santana Jesualdo Conceição da Silva
Rui Gomes da Silva Junior Cláudio de Jesus Marques
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO
Superintendência de Gestão Estratégica
Luis Cesar Fonseca
ELABORAÇÃO:
Superintendência de Gestão Estratégica
Luis Cesar Fonseca
Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos
Helene Bloomﬁeld
Estagiários Ana Ferreira Yasmin Martins Gabriel Ramos
DIAGRAMAÇÃO
Estagiárias Ana Ferreira Yasmin Martins
FOTOS
ASSCOM, SUPSUN, SUPRIO, SUPROC e SUPGUA
PortosRio - Autoridade Portuária Sede Administrativa
Rua Dom Gerardo 35, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20090-030
Tel: (21) 2219-8600 (Geral)
Atendimento admin.: 8-17h 2ª a 6ª feira Atendimento operacional: 24/7
Ouvidoria: www.portosrio.gov.br/ouvidoria
Site: www.portosrio.gov.br Instagram: @portosrio Twitter: @docasdorio